Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 01.12.2015 № 6039 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», проведенных во 2 полугодии 2016 года

За 2 полугодие 2016 года в муниципальную программу «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (далее – Программа) было внесено четыре изменения (постановления администрации г.Тулы от 26.09.2016 № 4279, от 26.10.2016 № 4770, от 22.11.2016 № 5238, от 20.12.2016 № 5775). Ответственный исполнитель Программы – управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:

- перечня отдельных основных мероприятий;

- объемов бюджетных ассигнований;

- показателей;

- объектов мероприятий.

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы в 2016 г. уменьшились с первоначальной суммы 603 569,1 тыс.руб. до 396 047,3 тыс.рублей.

В соответствии с изменениями бюджетных ассигнований ответственным исполнителем программы были внесены соответствующие изменения в значения целевых показателей, подтверждаемые представленными дополнительными обосновывающими материалами.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:

-коды бюджетной классификации отдельных основных мероприятий не соответствовали приказу финансового управления администрации г.Тулы от 19.11.2015 № 53 «О Порядке применения бюджетной классификации»;

-мощность (прирост) объекта капитальных вложений, отраженная в проекте Программы, не соответствовала расчету, обосновывающему стоимость строительства;

-обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме;

-выявлены технические ошибки в обосновывающих материалах.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель

контрольной комиссии В.И. Коршунов