Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 30.12.2014 № 5131 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»,

проведенных в 1 полугодии 2015 года

За 1 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (далее – Программа) было внесено три изменения (постановления администрации г.Тулы от 03.03.2015 № 1150, от 22.04.2015 № 2248, 09.06.2015 № 3783). Ответственный исполнитель Программы – управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:

- перечня отдельных основных мероприятий;

- объемов бюджетных ассигнований;

- целевых показателей;

- объектов мероприятий.

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы увеличились с первоначальной суммы 827 230,5 тыс.руб. до 992 545,2 тыс.руб., в том числе:

- увеличение при первом изменении на сумму 71 699,5 тыс.руб.;

- увеличение при втором изменении на сумму 1 102,4 тыс.руб.;

- увеличение при третьем изменении на сумму 92 512,8 тыс.рублей.

Целевые показатели Программы изменялись в соответствии с корректировкой объемов бюджетных ассигнований, а также с рекомендациями контрольной комиссии.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:

- обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме;

- количество и наименование отдельных основных мероприятий, указанных в Паспорте Программе не соответствуют мероприятиям, отмеченным в приложениях к Программе, с общим объемом финансирования в 2015 году – 550 817,4 тыс.руб.;

- сметная стоимость инвестиционных проектов не соответствует суммам расходов в части источников финансового обеспечения;

- срок ввода в эксплуатацию наступает раньше, чем будут завершены работы;

- ряд целевых показателей не соответствовал Методическим указаниям по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель контрольной комиссии

муниципального образования город Тула В.И. Коршунов