

**КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА**

**300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 36-49-39**

## Информация

## по итогам контрольного мероприятия

### «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выявление возможных нарушений в муниципальных дошкольных бюджетных учреждениях при осуществлении строительно-ремонтных работ»

Контрольная комиссия муниципального образования город Тула в соответствии с разделами 9, 10 Положения «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденного решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512, п.1.4 плана работы комиссии на 2014 год, утвержденного распоряжением председателя контрольной комиссии от 22.05.2014 № 03-03/26-р (с изм. от 04.07.2014 № 03-03/40-р), распоряжением руководителя аппарата контрольной комиссии о проведении проверки от 08.07.2014 № 03-03/10-к провела контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выявление возможных нарушений в муниципальных дошкольных бюджетных учреждениях при осуществлении строительно-ремонтных работ».

Объект (объекты) контрольного мероприятия:Управление образования администрации города Тулы в части, касающейся 44-х подведомственных ему муниципальных дошкольных бюджетных учреждений (далее по тексту – Управление, учреждение).

Управление является муниципальным казенным учреждением, отраслевым (функциональным) органом администрации города Тулы, осуществляющим управление в сфере образования, обеспечивающим реализацию исполнительно-распорядительных функций и полномочий органа местного самоуправления - администрации города Тулы в сфере образования.

Управление осуществляет свою деятельность, в том числе через подведомственные учреждения, выполняя функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в частности в отношении 44-х проверяемых учреждений.

В ходе проведения проверки в соответствии с постановлениями администрации города Тулы от 29.04.2014 № 1244 «О реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений – лицея № 4 имени Героя России Горшкова Д.Е., гимназии № 2, муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – № 2 – детского сада комбинированного вида, № 32 – детского сада общеразвивающего вида, № 149 – детского сада комбинированного вида, № 167 – детского сада общеразвивающего вида», от 08.07.2014 № 2064 «О внесении изменений в постановление администрации города Тулы от 29.04.2014 № 1244» создано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1», являющееся правопреемником указанных учреждений.

В ходе проведения контрольного мероприятия проверено выполнение строительно-ремонтных работ в учреждениях:

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 4;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 11;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 27;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 28;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 61;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 74;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 85;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 95;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 97;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 99;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 105;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 114;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 119;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 125;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 133;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 141;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 143;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 150;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 151;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 152;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 153;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 159;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 160;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 162;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 168;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 170;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173;

– муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 174;

– муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида п.Обидимо»;

– муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 п.Плеханово»;

– муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад п.Прилепы»;

– муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования № 1».

Всего в ходе контрольного мероприятия установлены нарушения при проведении строительных работ на общую сумму 4 125 116,41 руб., из которых:

- необоснованное расходование средств на оплату невыполненных работ составило – 736 707,9 руб.;

- неэффективное расходование средств на оплату работ, выполненных с нарушением технических требований – 3 388 408,51 рублей.

Основными выявленными нарушениями явились:

- завышение объемов в актах выполненных работ;

- завышение расценок в актах выполненных работ;

- невыполнение отдельных видов работ;

- необоснованная замена материалов;

- выполнение работ с нарушением технических требований.

В ходе проведения контрольного мероприятия подрядными организациями устранены нарушения на общую сумму 2 443 055,54 руб., путем выполнения недостающих видов работ, замены материалов, согласно актам выполненных работ, доведения качества работ до соответствия техническим требованиям, а также посредством возврата денежных средств.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем контрольной комиссии 10 декабря 2014 года и направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы, в Прокуратуру г.Тулы.

Представленияпо результатам контрольного мероприятия направленыв адрес управления образования и подведомственных учреждений.

Председатель контрольной комиссии

муниципального образования город Тула В.И. Коршунов