

**КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА**

**300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 36-49-39**

## Информация

## об основных итогах контрольного мероприятия

Контрольная комиссия муниципального образования город Тула в соответствии с п.10.1, 10.2 Положения «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденного решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512 (в ред. от 26.02.2014), п.1.3 раздела 1 плана работы комиссии на 2014 год, утвержденного распоряжением председателя контрольной комиссии от 16.12.2013 № 03-03/42-р (с изм. от 22.05.2014), распоряжением председателя контрольной комиссии на проведение проверки от 20.01.2014 № 1 провела контрольное мероприятие по теме: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на строительно-ремонтные работы, приобретение основных средств и материалов муниципальным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Восток» за 2012-2013 годы».

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на строительно-ремонтные работы, приобретение основных средств и материалов, проверка соблюдения требований законодательства при заключении договоров, выявление возможных нарушений.

Объект контрольного мероприятия:Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Восток».

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1.Задачи, определенные ведомственными целевыми программами развития муниципальной системы физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Туле в 2012-2014 и 2013-2015 годы, МУ ДОД «ДЮСШ «Восток» выполнены.

2.Объем, проверенных средств, выделенных на строительно-ремонтные работы помещений, находящихся в оперативном управлении МУ ДОД «ДЮСШ «Восток» составил 9 978,4 тыс.руб.

Проверкой установлены нарушения на общую сумму 1689,9 тыс.руб.

2.1.Объем проверенных средств выделенных на строительно-ремонтные работы МУ ДОД «ДЮСШ «Восток» составил 1 180,4 тыс.руб., из них:

– необоснованное расходование средств на выполнение работ составило 77,5 тыс.руб.;

– неэффективное расходование денежных средств составило 195,6 тыс.руб.

Установлено несоблюдение подрядными организациями исполнения обязательств по заключенным договорам. Подлежит взысканию неустойка по 2-м договорам подряда в сумме 8,5 тыс.руб.

2.2.Объем проверенных средств выделенных в рамках адресной инвестиционной Программы на капитальный ремонт помещений МУ ДОД «ДЮСШ «Восток» для занятий боксом по адресу: г.Тула, ул. Новомосковская, д.21 (заказчик МУ «УКС г.Тулы») составил 8 798,0 тыс.руб., из них:

– необоснованное расходование средств составило 1 043,1 тыс.руб.

– неэффективное расходование средств составило 365,2 тыс.руб.

Нарушены сроки выполнения и оплаты контракта.

Представления по результатам контрольного мероприятия направлены МУ ДОД «ДЮСШ «Восток» и МУ «УКС г.Тулы».

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем контрольной комиссии 8 апреля 2014 года и направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы, в Прокуратуру г.Тулы.

Руководитель аппарата

контрольной комиссии С.В. Заморская