

**КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА**

**300041, г.Тула, Учетный переулок, д.3. телефон: (4872) 36-49-39**

## Информация

## об основных итогах контрольного мероприятия

Контрольная комиссия муниципального образования город Тула в соответствии с разделами 9, 10 Положения «О контрольной комиссии муниципального образования город Тула», утвержденного решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512, п.17.2 раздела 3 плана работы комиссии на II полугодие 2013 года, утвержденного распоряжением председателя комиссии от 31.05.2013 № 03-03/29р, распоряжением председателя контрольной комиссии на проведение проверки от 11.10.2013 № 11 провела контрольное мероприятие по теме: «Проверка целевого и эффективного использования средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Тула, на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Электронный город».

Цели контрольного мероприятия:

- анализ нормативной правовой базы и ее соответствие нормам федерального законодательства и муниципальным правовым актам;

- проверка результативности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

- проверка выполнения мероприятий, обоснованности и эффективности расходования средств в ходе реализации Программы (по перечню получателей).

Объекты контрольного мероприятия:

- администрация города Тулы;

- получатели бюджетных средств (территориальное управление администрации города Тулы по Советскому району, территориальное управление администрации города Тулы по Зареченскому району, территориальное управление администрации города Тулы по Пролетарскому району, территориальное управление администрации города Тулы по Привокзальному району, управление культуры администрации города Тулы, управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы, комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, МАУ «Тульский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»)

В результате проведенного контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.

1. Цель и задачи, определенные целевой программой «Электронный город» в 2011-2012 годах администрацией города, в основном, были выполнены.

Из 47 показателей по итогам 2011 года плановые значения были достигнуты по 40 показателям (из них по 14 – значения превышены), по 7 показателям плановые значения не достигнуты.

По итогам 2012 года из 47 показателей плановые значения были достигнуты по 38 показателям, из них по 14 – значения превышены, по 9 показателям плановые значения не достигнуты (все 9 показателей имели превышение в 2011 году).

На момент проверки в ноябре 2013 года показатели Программы в целом достигнуты.

2. Объем проверенных средств, выделенных на реализацию Программы, составил 69 928,8 тыс.руб. в том числе:

- необоснованное расходование средств составило 114,6 тыс.руб. (необоснованные выплаты подрядной организации), что составляет 0,82 % от всего объема проверенных средств;

- неэффективное расходование средств составило 20 135,4 тыс.руб. (в т.ч. оплата ремонтных работ в архиве администрации города в сумме 58,3 тыс.руб., нарушение требований Федерального закона № 94-ФЗ территориальным управлением администрации по Пролетарскому району на сумму 125,0 тыс.руб., оплата доступа к сети «Интернет» управлением культуры в сумме 1 425,5 тыс.руб., расходование средств на ремонты и текущую деятельность МАУ «МФЦ» в сумме 18 526,6 тыс.руб.), что составляет 28,8 % от всего объема проверенных средств;

- нецелевое расходование средств составило 18,9 тыс.руб. (в т.ч. приобретение жалюзи территориальным управлением администрации по Центральному району на сумму 1,9 тыс.руб., оплата услуг связи управлением культуры в сумме 17,0 тыс.руб.), что составляет 0,03 % от всего объема проверенных средств.

3. Анализ изменений вносимых в Программу свидетельствует о том, что при разработке Программы цели и задачи были недостаточно сформированы, не изучена реальная потребность в ресурсах, и возможностях бюджета, что вызвало необходимость постоянной корректировки Программы.

4. Включение в программу мероприятий по созданию МАУ ««Тульский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в том числе ремонтов (капитального и текущего), оплату текущих расходов учреждения и заработной платы сотрудникам, не соответствует целям и задачам Программы.

В проверяемом периоде расходование средств на создание и содержание МАУ «МФЦ» составило в целом 22 227,4 тыс.руб. Из них расходы на приобретение и установку программных комплексов и оргтехники составили в общей сумме 3 700,8 тыс.руб. и соответствуют целям и задачам Программы.

5. Допущены нарушения при формировании отчетности по реализации Программы.

Представление по результатам контрольного мероприятия направлено администрации города Тулы.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем контрольной комиссии 14 апреля 2014 года и направлен в Тульскую городскую Думу, Главе администрации города Тулы, в Прокуратуру г.Тулы.

Руководитель аппарата

контрольной комиссии С.В. Заморская