Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 13.12.2014 № 4259 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула», проведенных в 1 полугодии 2015 года

За 1 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» (далее – Программа) было внесено три изменения (постановления администрации г.Тулы от 09.03.2015 № 1368, от 21.04.2015 № 2070, 27.05.2105 № 2819). Ответственный исполнитель Программы – управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:

- перечня отдельных основных мероприятий;

- объемов бюджетных ассигнований;

- целевых показателей.

В Программу добавлено отдельное основное мероприятие «Исполнение неисполненных обязательств прошлых периодов» с общей суммой бюджетных ассигнований в размере 27 836,2 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы увеличились с первоначальной суммы 103 403,4 тыс.руб.до 148 146,4 тыс.руб., в том числе:

- увеличение при первом изменении на сумму 38 244,0 тыс.руб.;

- увеличение при втором изменении на сумму 7 553,1 тыс.руб.;

- уменьшение при третьем изменении на сумму 1 054,1 тыс.рублей.

Целевые показатели Программы изменялись в соответствии с корректировкой объемов бюджетных ассигнований, а также с рекомендациями контрольной комиссии.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:

- обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме;

- в паспорте программы отсутствует собственно перечень отдельных основных мероприятий с общим объемом финансирования на 2015-2020 гг. - 538 389,4 тыс.руб.;

- ряд целевых показателей не соответствовал Методическим указаниям по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель контрольной комиссии

муниципального образования город Тула В.И. Коршунов