Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 17.12.2014 № 4393 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула», проведенных в 1 полугодии 2015 года

За 1 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула» (далее – Программа) было внесено два изменения (постановления администрации г.Тулы от 08.04.2015 № 1819, от 22.04.2015 № 2247). Ответственный исполнитель Программы – главное управление по Привокзальному территориальному округу администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:

- объемов бюджетных ассигнований;

- целевых показателей.

В Программу добавлено отдельное основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод на территории Привокзального территориального округа» с общей суммой бюджетных ассигнований 1 000,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы увеличились с первоначальной суммы 38 375,7 тыс.руб. до 41 483,0 тыс.руб., в том числе:

- увеличение при первом изменении на сумму **1 407,6** тыс.руб.;

- увеличение при втором изменении на сумму **1 699,7** тыс.рублей.

Целевые показатели Программы изменялись в соответствии с корректировкой объемов бюджетных ассигнований, а также с рекомендациями контрольной комиссии.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:

- обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме;

- ряд целевых показателей не соответствовал Методическим указаниям по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель контрольной комиссии

муниципального образования город Тула В.И. Коршунов