Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 13.12.2014 № 4256 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула», проведенных во 2 полугодии 2015 года

За 2 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула» (далее – Программа) было внесено четыре изменения (постановления администрации г.Тулы от 13.07.2015 № 3776, от 29.09.2015 № 5093, 28.10.2015 № 5624, от 22.12.2015 № 6410). Ответственный исполнитель Программы – главное управление по Советскому территориальному округу администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:

- перечня отдельных основных мероприятий;

- объемов бюджетных ассигнований;

- целевых показателей.

В Программу добавлено новое мероприятие «Благоустройство мест общего пользования…» с общим объемом финансирования 236,0 тыс.руб. (согласно постановлению администрации города Тулы от 13.07.2015 № 3776). Данное мероприятие исключено из Программы в связи с отсутствием заявок (согласно постановлению администрации города Тулы от 22.12.2015 № 6410).

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы уменьшились с первоначальной суммы 33 790,5 тыс.руб.до 32 830,5 тыс.рублей.

**В соответствии с изменениями бюджетных ассигнований,
ответственным исполнителем программы были внесены соответствующие изменения в
значения целевых показателей, подтверждаемые представленными
дополнительными обосновывающими материалами.**

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:

- наличие счетных и технических ошибок в проектах Программы и дополнительных материалах;

- обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель контрольной комиссии В.И. Коршунов