Информация

об экспертно-аналитических мероприятиях по проведению экспертиз проектов постановлений администрации муниципального образования город Тула

«О внесении изменения в постановление администрации города Тулы

от 17.12.2014 № 4384«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула», проведенных во 2 полугодии 2015 года

За 2 полугодие 2015 года в муниципальную программу «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула» (далее – Программа) было внесено четыре изменения (постановления администрации г.Тулы от 15.07.2015 № 3873, от 29.09.2015 № 5107, от 28.10.2015 № 5636, от 22.12.2015 № 6440). Ответственный исполнитель Программы – главное управление по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы.

Контрольной комиссией проведены экспертно-аналитические мероприятия, в ходе которых были установлены изменения Программы в части:

- перечня отдельных основных мероприятий;

- объемов бюджетных ассигнований;

- целевых показателей.

В Программу добавлено отдельное основное мероприятие «Благоустройство мест общего пользования…» с общим объемом финансирования 1 196,0 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования на финансирование Программы увеличились с первоначальной суммы 40 234,5 тыс.руб. до 52 470,6 тыс.рублей.

**В соответствии с изменениями бюджетных ассигнований,   
ответственным исполнителем программы были внесены соответствующие изменения в   
значения целевых показателей, подтверждаемые представленными   
дополнительными обосновывающими материалами.**

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий были выявлены следующие недостатки:

- обосновывающие материалы по основным мероприятиям и расчетам их объемов финансирования представлены не в полном объеме;

- наличие технических ошибок в проекте Программы и дополнительно представленных материалах.

По результатам проведенных мероприятий контрольной комиссией направлены заключения с замечаниями и рекомендациями, которые были учтены ответственным исполнителем Программы при подготовке очередных изменений.

Председатель контрольной комиссии В.И. Коршунов